Android Linux Workstation Terminal

実装計画書 — 2026年9月版

添付設計書を実装レベルへ具体化し、Android 16 / Google Play要件 / W^X / 16 KB page / FGS / SAF / PRoot / Claude Code の現状を反映

結論: まず sideload 前提の「本当に使える Full Linux build」を完成させる。Play Store対応は同一バイナリの延長ではなく、実行コード取得を行わない別エディションとして扱う。

基準日: 2026-09-29  /  元設計書基準日: 2026-09-05

対象: Android 10+（MVPの実機QA対象） / arm64-v8a優先

# 目次

1. エグゼクティブサマリー

2. 元設計書の評価と修正点

3. 2026年9月時点のAndroid前提

4. 確定アーキテクチャ

5. ビルド・配布戦略

6. 推奨技術スタックとバージョン

7. リポジトリ / モジュール構成

8. Terminal Emulator / PTY / Session実装

9. Debian / PRoot / RootFS実装

10. Lifecycle・Foreground Service・プロセス管理

11. Androidストレージ統合とBridge

12. Node / Claude Code / AI CLI対応

13. Root chroot backend

14. セキュリティ・更新・バックアップ

15. 実装フェーズと完了条件

16. テスト計画と互換性マトリクス

17. リスクと技術判断ゲート

18. 主要API・設定例

19. 参考資料

# 1. エグゼクティブサマリー

元設計書の中心思想は妥当である。Android shellではなく Debian ARM64 userland を主環境とし、Terminal Emulator → PTY → Session Manager → PRoot（non-root）/ chroot（root）の二系統を持つ構成は、そのまま採用できる。

ただし、実装開始前に3点を設計上の「固定条件」に変更する必要がある。

1. Full Linux版はまず sideload 配布を前提にする。任意の Debian ELF を apt 等で取得して実行する機能は、Google Play の現在の実行コード取得ポリシーと衝突するためである。[R1][R3]

2. 書き込み可能な app data 上の ELF 実行は targetSdk 29+ ではW^X制約を受ける。MVPは実績のある legacy-target Full build を先に成立させ、targetSdk 36対応の ExecBroker は別の技術検証として進める。[R2][R9]

3. Android共有フォルダは content URI をそのまま POSIX path として扱わない。SAF tree ↔ app-private mirror の同期方式を基本とし、Linux側には通常のディレクトリとして見せる。[R7]

最重要: 「Play対応を後で少し調整すればFull版をそのまま出せる」という前提は捨てる。Full版とPlay向け版は、共有coreを持つ別プロダクト/別app moduleとして設計する。

## 1.1 実装後の到達点

• 起動後数秒で zsh の対話セッションに入れる。

• git / ssh / python / Node.js / npm / npx / compiler / tmux が Debian 13 上で動作する。

• Vite等の localhost 開発サーバーを起動し、Androidブラウザで開ける。

• Claude CodeをLinux ARM64環境として導入・起動し、プロジェクト編集・git操作・MCP child processを検証できる。

• root端末では、明示的なユーザー操作により独立mount namespace内でchroot backendを利用できる。

• タブ・split・extra keys・選択/コピー・True Color・Unicodeを持つMacライクなUIを提供する。

# 2. 元設計書の評価と修正点

| 項目 | 判断 | 実装上の扱い |
| --- | --- | --- |
| Debian ARM64を主環境 | 採用 | 2026-09時点のstableはDebian 13.7 (trixie)。MVP固定ディストリビューションにする。[R11] |
| PTYベースTerminal | 採用 | 対話shellに必須。Runtime.exec()のstdout reader方式は採用しない。 |
| non-root=PRoot / root=chroot | 採用 | 責務分離は正しい。backend interfaceで完全分離する。 |
| RootFSを初回DL | 採用+強化 | signed manifest + SHA-256 + Ed25519 + resumable download + staging展開 + atomic切替にする。 |
| ~/DownloadsをAndroid Downloadsへ直結 | 変更 | SAFではDownloadルートをtree選択できない。mirror/sync方式にする。[R7] |
| Claude Code = Node.js 18+前提 | 更新 | 2026年はnative installerが実用的。npmはfallback。NodeはWeb開発用途として別途24 LTSを推奨。[R12][R13] |
| Play-compatibleを将来検討 | 再定義 | Full版のPlay化ではなく、実行コードを外部取得しないremote/SSH中心版として別app module化する。[R1][R3] |
| Foreground Service | 採用+具体化 | target 34+ではservice type必須。terminal維持はspecialUse候補。ユーザー操作からのみ開始。[R5] |
| Termux terminal modules参照 | 採用 | terminal-view / terminal-emulatorはApache-2.0例外。対象ソースをpinしてvendorし、ライセンスヘッダを保持。[R10] |
| Android 10+ | 採用 | 実機QAの最低ライン。legacy Fullのmanifest minSdkは28になるが、製品サポートはAPI29+に限定する。 |

# 3. 2026年9月時点のAndroid前提

## 3.1 Target API / Google Play

2026年8月31日以降、Google Playへ提出する新規アプリと更新は Android 16（API 36）以上をtargetにする必要がある。[R1] したがって Full版を target 28 のまま Play に出す構成は成立しない。

## 3.2 W^X / app data executable

Android 10をtargetするアプリでは、書き込み可能なアプリホームディレクトリに置いたファイルを直接 execve() することが制限される。Debian rootfsを /data/user/0/<pkg>/files/linux/... に展開し、その /usr/bin/* を普通にexecする設計は targetSdk 29+ で詰まる。[R2]

Termux系では古いtarget SDKを維持する方法に加え、system linker経由の実行回避策が知られているが、後者は本プロジェクトでAndroid 10〜16・主要OEM・16KB端末まで実機検証してから採用する。[R9]

## 3.3 16 KB memory page

Android 15以降は16 KB page size端末が存在し、NDKを使うアプリは対応が必要である。Google Playでは target 35+ の64bitアプリに16 KB対応が要求され、2027-02-01以降は非対応更新が公開できない。[R4] Full sideload版でも将来互換性のため、PTY/JNI/terminal native部品を含め最初から16 KB対応を必須にする。

## 3.4 Foreground Service

target 34+ ではForeground Service typeの宣言が必要で、既存typeに当てはまらない正当な用途には specialUse がある。Play提出時には用途説明も審査対象になる。[R5] Android 12+ではバックグラウンドからのFGS開始も原則制限されるため、TerminalServiceはユーザーがセッションを開始した操作から起動する。

## 3.5 Android 16 UI / large screen

target 36ではedge-to-edgeのopt-outがなくなり、600dp以上の大画面ではorientation/resizability/aspect-ratio制限が原則無視される。UIは最初からWindowSizeClassベースのadaptive layoutとし、スマホ1pane・タブレット2paneを同一Compose treeで扱う。[R6]

## 3.6 SAF

Android 11+では ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE で内部ストレージrootやDownloadディレクトリroot等を選択できない。またcontent URIはPOSIX pathではない。[R7] したがって「Linuxの~/DownloadsをAndroid Downloadsへ直接symlink」というUXは、そのままでは実装しない。

## 3.7 子プロセス / phantom process

TermuxはAndroid 12+で多数のphantom child processがOSにkillされ得ることを継続して警告している。[R8] Node/npm/Claude/MCPはプロセス数を増やすため、SessionManagerとは別にProcessSupervisorを持ち、子プロセス数のsoft-limit警告、waitpid回収、session kill-groupを実装する。

# 4. 確定アーキテクチャ

Compose UI / Navigation
        │
        ▼
TerminalSurface (Termux emulator core + View adapter)
        │ bytes / key events
        ▼
SessionManager ───────────── SessionRepository(Room)
        │
        ├── AndroidShellBackend ── PTY ── /system/bin/sh
        ├── ProotBackend ───────── PTY ── PRoot ── Debian 13
        ├── ChrootBackend ──────── PTY ── su/unshare/chroot ── Debian 13
        └── SshBackend (later) ─── PTY/client
        │
        ▼
TerminalService + ProcessSupervisor
        │
        ├── RootfsManager / UpdateManager
        ├── StorageMirrorManager (SAF ↔ local mirror)
        └── AndroidBridgeServer (UDS + SO_PEERCRED)

UI → su/mount/proot を直接呼ばない。UIはSessionManagerのUseCaseのみを呼び、backend・rootfs・bridgeを差し替え可能にする。

## 4.1 中核インターフェース

interface ExecutionBackend {
    val mode: SessionMode
    suspend fun prepare(spec: SessionSpec): PreparedSession
    suspend fun spawn(prepared: PreparedSession, pty: PtyHandle): ProcessHandle
    suspend fun stop(handle: ProcessHandle, signal: UnixSignal = SIGTERM)
}

interface RootfsManager {
    suspend fun ensureInstalled(channel: RootfsChannel): RootfsInstall
    suspend fun verify(install: RootfsInstall): VerificationResult
    suspend fun migrate(from: RootfsVersion, to: RootfsVersion)
}

interface AndroidBridge {
    suspend fun open(request: OpenRequest): BridgeResult
    suspend fun copy(data: ByteArray, sensitive: Boolean): BridgeResult
    suspend fun paste(): ByteArray
    suspend fun notify(request: NotifyRequest): BridgeResult
}

# 5. ビルド・配布戦略

## 5.1 3つのapp targetを分ける

| Module | 役割 | SDK方針 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| app-full | Full Sideload / MVP | minSdk 28 / targetSdk 28 / compileSdk 36 | Android 10+を正式QA対象。app-data ELF直接実行を成立させる。GitHub/F-Droid系配布。 |
| app-modern | Full Modern / Experimental | minSdk 29 / targetSdk 36 / compileSdk 36 | ExecBroker（system linker等）の成立性を検証。成功後にFullの本命へ昇格。 |
| app-remote | Play-compatible / Later | minSdk 29 / targetSdk 36 / compileSdk 36 | Debian ELFを外部DLしない。SSH/remote workspace/Android shell中心。Play用コードをFullから物理分離。 |

app-full の minSdk 28 は targetSdk 28 以下にするためのmanifest上の都合であり、製品サポートとCIはAndroid 10（API29）以上に限定する。API28起動時は「未サポート」と表示して終了してよい。

MVPを app-modern の成功に依存させない。W^X突破の検証に失敗しても、Full Sideloadの開発を止めないことが重要。

## 5.2 Play版を別moduleにする理由

• PlayはGoogle Play外から dex/JAR/.so等の実行コードを取得するアプリを原則禁止している。[R3]

• aptでDebianのnative executableを自由に追加するFull版の価値と、Play policyは構造的に衝突する。

• Gradle flavorだけで隠すと誤ってPlay bundleにloader/download codeが混入するリスクがあるため、app module自体を分ける。

• 共通化するのは terminal-core / ui / session model / SSH 等に限定する。

# 6. 推奨技術スタックとバージョン

| 層 | 採用 | 方針 |
| --- | --- | --- |
| Android Gradle Plugin | 9.3.3系 | AGP 9.3はAPI 37まで対応。Gradle 9.5.0 / JDK17を基準。[R14] |
| compile / target | compileSdk 36 / modern target 36 | Playの2026要件に一致。Full legacyのみtarget 28。 |
| Kotlin | 2.2.10 baseline | AGPの文書化されたbaselineをまず採用。Kotlin 2.4.20は別branchで互換性CI通過後に更新。[R15] |
| Jetpack Compose | BOM 2026.09.00 | stable BOMで揃える。[R16] |
| NDK | 28.2.13676358 | AGP 9.3既定。全.soを16KB alignmentで検査。 |
| JDK | 17 | AGP 9.3の標準。 |
| DB | Room | Session metadata / rootfs install / mount mapping / sync journal。 |
| Preferences | DataStore | UI設定・terminal設定・feature flags。 |
| Native | C++17 or C++20 + CMake | PTY, signal, waitpid, process supervisor補助のみ。 |
| Root | libsu 6.x | root shell / optional root service。pinしたtagを使用。[R17] |
| Linux | Debian 13.7 trixie arm64 | 2026-09-12時点stable。[R11] |
| Node | 24 LTS推奨 | Node 26はCurrent、24はLTS。[R12] |
| Claude Code | native installer優先 | npmはfallback。Linux arm64 compatibilityをE2Eで検証。[R13] |

# 7. リポジトリ / モジュール構成

android-linux-workstation/
├─ apps/
│  ├─ app-full/                 # sideload MVP target28
│  ├─ app-modern/               # target36 experimental
│  └─ app-remote/               # future Play build
├─ feature/
│  ├─ terminal-ui/
│  ├─ sessions-ui/
│  ├─ settings-ui/
│  ├─ storage-ui/
│  └─ diagnostics-ui/
├─ core/
│  ├─ terminal-emulator/        # vendored Apache-2.0 Termux subset
│  ├─ terminal-surface/         # AndroidView/Compose adapter
│  ├─ pty-native/               # NDK/JNI
│  ├─ session-core/
│  ├─ process-supervisor/
│  ├─ linux-core/
│  ├─ linux-proot/
│  ├─ linux-chroot/
│  ├─ rootfs-manager/
│  ├─ root-core/
│  ├─ storage-mirror/
│  ├─ android-bridge/
│  ├─ data/
│  └─ diagnostics/
├─ tools/
│  ├─ bridge-cli/               # open / pbcopy / pbpaste / notify
│  └─ terminal-doctor/
├─ distribution/
│  ├─ rootfs/
│  ├─ manifests/
│  ├─ licenses/
│  └─ sbom/
├─ build-logic/
├─ scripts/
└─ docs/

## 7.1 依存ルール

• feature/UI → use case / interface のみ。nativeやsuを直接参照しない。

• session-core は ExecutionBackend interface を知るが、PRoot/chrootの具体実装を知らない。

• root-core は app-full/app-modern からのみ参照。app-remoteには依存を入れない。

• android-bridgeはAndroid APIを持つため、Linux側bridge-cliとprotocol schemaを別moduleにする。

• TermuxからvendorするのはApache-2.0対象のterminal-emulator/terminal-view相当だけとし、GPLv3 app codeを混ぜない。[R10]

# 8. Terminal Emulator / PTY / Session実装

## 8.1 Terminal coreは再実装しない

最初からANSI/xterm parser・screen buffer・wide/combining characterを自作すると、MVPのリスクが大きすぎる。TermuxのApache-2.0例外対象terminal codeをpinしたcommitからvendorし、package rename・16KB native alignment・Compose adapterのみ加える。

UI chrome（tabs / split / toolbar / extra keys / settings）はComposeで作り、terminal surfaceだけはPhase 1で AndroidView wrapper を使う。性能・IME・選択操作を安定させた後、必要ならCanvas/Compose描画へ移行する。

## 8.2 PTY native API

external fun nativeSpawnPty(
    argv: Array<String>,
    env: Array<String>,
    cwd: String?,
    rows: Int, columns: Int
): Long // native handle

external fun nativeRead(handle: Long, buffer: ByteArray): Int
external fun nativeWrite(handle: Long, data: ByteArray, off: Int, len: Int): Int
external fun nativeResize(handle: Long, rows: Int, columns: Int): Int
external fun nativeSignal(handle: Long, signal: Int): Int
external fun nativeWait(handle: Long): ExitStatus
external fun nativeClose(handle: Long)

C++側は /dev/ptmx → grantpt/unlockpt → fork → setsid → TIOCSCTTY → dup2(0/1/2) → chdir → exec の順で起動する。sessionごとにprocess groupを作り、終了時はSIGTERM→猶予→SIGKILLの順でgroup cleanupする。

## 8.3 I/O設計

• PTY read: dedicated Dispatchers.IO coroutine。4–16 KiB chunkでterminal emulatorへ投入。

• PTY write: Channel<ByteArray>を1本に直列化し、IME/physical keyboard/pasteが競合しないようにする。

• resize: Compose layoutからcolumns/rows算出後、100ms debounceしてTIOCSWINSZ + SIGWINCH。

• paste: bracketed paste modeを尊重。巨大pasteは64KiB単位でrate limit。

• scrollback: terminal core側を行数上限（default 10k、最大100k）で管理。永続保存はdefault off。

## 8.4 Keyboard / IME

KeyEventはphysical keyboardとIME text inputを分離する。Ctrl/Alt/Meta/Esc/Tab/Home/End/PageUp/PageDownはKeyEvent経由、通常文字はInputConnection経由。extra keysはESC/CTRL/ALT/TAB/↑↓←→を最小構成とし、ユーザー編集可能な行定義をDataStoreに保存する。

# 9. Debian / PRoot / RootFS実装

## 9.1 Debian baseline

2026-09時点のstableは Debian 13.7 “trixie” で、arm64が公式対応されている。[R11] RootFS manifestは “debian-trixie-arm64” を固定IDとし、point release番号はmetadataとして保持する。

## 9.2 RootFS build pipeline

1. CIのARM64 Linux runnerで mmdebstrap/debootstrap を使い trixie minbase を生成する。

2. base packageだけを追加し、developer presetは初回起動後のapt taskに分離する。

3. /etc/resolv.conf, locale, default user, sudoers, zshrcテンプレートをrootfs image側で準備する。

4. 不要なmachine-id, host key, apt cache, logsを削除し、端末ごとに初回生成するものを空にする。

5. rootfs.tar.zst を生成し、SHA-256・size・package inventory・SBOMをmanifestへ記録する。

6. manifest本体をEd25519で署名する。アプリには公開鍵だけを埋め込む。

7. GitHub Releases/静的CDNへarchiveとmanifestを公開する。

{
  "schema": 1,
  "id": "debian-trixie-arm64",
  "version": "13.7-r1",
  "arch": "arm64",
  "sha256": "...",
  "size": 123456789,
  "minAppVersion": 10000,
  "createdAt": "2026-09-29T00:00:00Z",
  "signature": "ed25519:..."
}

## 9.3 Installer state machine

NOT_INSTALLED
  → DOWNLOADING (.part + resume)
  → VERIFYING
  → EXTRACTING (staging/)
  → INITIALIZING
  → READY

失敗時: stagingを削除し、既存READY環境は破壊しない。

展開先は app-private files/linux/distributions/debian/<version>/rootfs。current symlink相当の切替はAndroid/Java側metadataで行い、ファイルシステムsymlink依存を減らす。アップデートで既存 /home を上書きしない。

## 9.4 PRoot backend

PRootはptraceでsyscall/pathを仲介するため、native chrootより遅く、filesystem-heavy workloadで性能低下がある。[R18] それでもnon-rootでDebian userlandを成立させる現実的な選択肢なのでMVP採用する。

proot 
  --rootfs <rootfs> 
  --bind <bridge-dir>:/run/android-bridge 
  --bind <workspace-mirror>:/mnt/shared 
  --cwd /home/user 
  /usr/bin/env -i HOME=/home/user USER=user TERM=xterm-256color \n  PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin SHELL=/bin/zsh /bin/zsh -l

実際のCLI引数はtermux/proot forkの仕様に合わせて固定し、shell string連結は避けてargv配列で渡す。

## 9.5 Package preset

| Preset | 内容 | 実装 |
| --- | --- | --- |
| base | zsh, ca-certificates, curl, wget, git, openssh-client, procps, less, sudo, locales | rootfs imageに含める |
| web | node 24 LTS / npm / corepack / build-essential / pkg-config | 初回preset task |
| python | python3 / pip / venv / build-essential | 初回preset task |
| native | clang/gcc / cmake / ninja / make | 初回preset task |
| tools | ripgrep / fd-find / jq / neovim / tmux | 初回preset task |
| ai | Claude Code / Gemini CLI / Codex CLI等 | アプリ内にバージョンを固定しすぎず、ユーザー起動installerを管理 |

# 10. Lifecycle・Foreground Service・プロセス管理

## 10.1 TerminalService

SessionManagerはActivity/ViewModel内に置かず、application process内のTerminalServiceに所有させる。ActivityはbindしてFlowを購読する。回転・split-screen・Activity再生成でPTYを落とさない。

MainActivity / Compose
       │ bind
       ▼
TerminalService (foreground while sessions active)
       │
       ├─ SessionManager
       ├─ ProcessSupervisor
       └─ BridgeServer

modern targetでは foregroundServiceType="specialUse" を宣言し、PROPERTY_SPECIAL_USE_FGS_SUBTYPEに「user-visible interactive terminal sessions and their child processes」の趣旨を明記する。[R5] サービス開始はユーザーの「New Session」操作からのみ行う。

## 10.2 Notification

• Channel: “Active terminal sessions”

• 表示: “2 terminal sessions running” + 最後にactiveだったsession title

• Action: “Open”, “Stop all”

• セッションが0になれば stopForeground + stopSelf。

• POST_NOTIFICATIONS拒否時でもFGS自体は動く場合があるが、UI内で状態を明確にする。[R19-notification]

## 10.3 ProcessSupervisor

• 各sessionにroot PID / process group / backend / start timeを登録。

• JNI waitpid loopでzombieを確実に回収。

• Linux shellから派生したdescendant数を可能な範囲で計測し、24でwarning、32付近でhigh-risk表示。数値はOS/OEMで変動し得るためhard capにはしない。

• アプリ終了時は「sessionを残す/終了」を明示。OS killからの完全復元は保証しない。

• tmuxはActivity切替やshell再接続には有効だが、AndroidがUID配下のprocessをkillした場合の保証には使わない。

# 11. Androidストレージ統合とBridge

## 11.1 SAFはmirror mountとして扱う

Linux CLIはrename/atomic write/symlink/file lock等のPOSIX semanticsを期待するため、DocumentFileを直接filesystemとして見せるFUSE風実装はMVPで行わない。選択したSAF treeを app-private mirrorへ同期し、Debianにはmirrorをbindする。

Android SAF tree (content://...)
       ⇅ sync engine
files/shared/<mountId>/mirror/
       ⇅ PRoot bind / chroot bind
/home/user/Shared/<name>

### Sync policy

• Import: SAF → mirror。初回は全走査。

• Export: mirror → SAF。terminal session終了時/手動Sync/アプリforeground時にdebounce。

• Journal: relativePath, size, mtime, optional sha256, direction, lastSyncedVersion。

• Conflict: 両側変更を検出したら自動上書きせず「Keep Android / Keep Linux / Duplicate」を表示。

• 大規模node_modules/.git/buildはデフォルトで同期対象から除外できる。

## 11.2 AndroidBridge protocol

BridgeServerはapp-private Unix Domain Socketを作成し、Linux側の小さなbridge-cliが接続する。同一UIDのsocket権限0600に加え、SO_PEERCREDでpeer UIDを検証する。

Request (length-prefixed JSON)
{ "v":1, "id":"...", "method":"clipboard.copy", "params":{...} }

Methods
- open.url
- open.path
- clipboard.copy
- clipboard.paste
- notification.show
- app.info

pbpasteはAndroid 10+のclipboard privacyにより、アプリがforegroundでないと取得できないケースを正常系として扱う。bridgeはpermission denied相当のエラーを返し、CLI側は理由を表示する。[R20]

## 11.3 open path

1. guest pathをRootfsPathMapperでhost app-private pathへ正規化する。`..` escapeを拒否。

2. FileProviderで一時content URIを生成する。

3. MIMEを判定してACTION_VIEW。URLの場合はACTION_VIEWへ直接渡す。

4. backgroundからActivity起動が必要なケースでは直接開かずnotification actionに落とす。

# 12. Node / Claude Code / AI CLI対応

## 12.1 Node.js

2026-09時点でNode 24 “Krypton” がLTS、Node 26はCurrentである。[R12] デフォルトdeveloper presetはNode 24 LTSとし、ユーザーがnvm/fnm等で追加バージョンを管理できる設計にする。

Debian stableのnodejs packageに完全依存せず、version manager用のディレクトリは /home/user/.local/share/node 等、通常ユーザーが書ける範囲へ置く。

## 12.2 Claude Code

原案の「npm install -g」固定は更新する。AnthropicはLinuxでnative installerも提供しており、npm方式も残っている。[R13] 本アプリではnative installerを優先し、npmをfallbackとする。

# 推奨（ユーザー操作で実行）
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version
claude doctor

# fallback
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

Android自体はClaude Codeの公式サポートOSではない。Linux ARM64 / Debian userlandとしての互換性を「機能保証」ではなく、バージョンごとのcompatibility testとして維持する。

### Claude E2E acceptance

• install script / npm fallbackのどちらかが成功。

• claude --version / claude doctorが成功。

• OAuth/API key認証フローがAndroidブラウザとの往復で完了。

• 10k files程度のrepoでscan・edit・git diffが動く。

• MCP stdio serverを1つ起動し、子processの終了・再起動が追跡できる。

• Ctrl+C, terminal resize, alternate screen, bracketed pasteが壊れない。

# 13. Root chroot backend

root機能はMVP後半まで入れない。non-root基盤が安定してから同じTerminal/Session APIの別backendとして追加する。libsuはroot shell/root serviceの管理に使い、UIから直接suを呼ばない。[R17]

## 13.1 起動フロー

1. RootManagerがlibsuでgrant状態を確認。自動promptしない。

2. root session作成時のみsuを要求。

3. 可能なら `unshare -m` 相当でprivate mount namespaceを作る。

4. namespace内で / をrprivateにしてmount propagationをhost側へ漏らさない。

5. /dev をbind、/procをmount、/sysは必要時のみread-only bind。

6. workspace/bridge用ディレクトリだけbind。

7. chroot(rootfs)後、HOME/USER/PATH/TERMを設定してzshをPTYへexec。

8. 終了時はnamespace内mountをcleanup。namespaceを作れない端末ではroot chrootを「unsupported」と判定し、global mountを安易に行わない。

Root modeの失敗をnon-rootモードへ波及させない。root capabilityは detectSu / privateMountNamespace / bindMount / chroot の4項目に分けて診断する。

# 14. セキュリティ・更新・バックアップ

## 14.1 Secret handling

• ~/.ssh, Git credential, Claude/API credentialsはapp-private領域。

• terminal stdout/stderr/typed commandをanalytics/crash reportへ送らない。

• デバッグログはpid, exitCode, backend, version等のmetadataのみ。

• clipboard historyは保存しない。copy時にsensitive flagを指定できるbridge optionを用意。

• backup exportでは ~/.ssh, credential files, token filesをdefault除外し、明示選択時だけ含める。

## 14.2 RootFS supply chain

• HTTPSだけに依存せず、manifest signatureをverify。

• archive SHA-256をverify。

• 展開時にabsolute path / .. traversal / symlink escapeを拒否。

• rootfs releaseごとにSBOMとpackage inventoryを保存。

• PRoot・bridge-cli等のnative executableはapp releaseと一緒に署名・version固定し、rootfs側から勝手に置換しない。

## 14.3 Updateの分離

| 更新面 | 仕組み | ロールバック |
| --- | --- | --- |
| Android app | APK/AAB release | 前version APKへ戻せる。DB migrationはforward-onlyにしない。 |
| RootFS base | signed manifest + staged install | current version metadataを戻す。/homeは共有。 |
| Debian packages | apt update/upgrade | ユーザー責任。rootfs snapshot/backupを用意。 |
| AI CLI | 各CLIのinstaller/update | tool managerはversion表示とhealth checkのみ。 |

# 15. 実装フェーズと完了条件

AIを併用した1人開発でも、低レベルAndroid互換性と実機検証は自動生成だけでは詰め切れない。以下は「コード量」ではなく、リスクを先に潰す順序である。工数は開発者日ベースの目安で、端末検証の待ち時間は含めない。

| Phase | 目的 | 目安 | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 実行方式スパイク | 5–8日 | target28 Fullで /system/bin/sh→PTY、PRoot→Debian true/bash、apt、nested execを通す。同時にtarget36 ExecBroker prototypeを作る。 |
| P1 | Terminal core | 8–12日 | Termux core vendor、TerminalView adapter、IME/physical key、resize、selection、copy/paste、scrollback。 |
| P2 | Debian Full | 10–15日 | signed rootfs installer、PRoot backend、zsh/apt/git/python/node、npx viteまで。 |
| P3 | Lifecycle/Workspace | 8–12日 | FGS/service、ProcessSupervisor、Room restore metadata、SAF mirror/sync、open/pbcopy/pbpaste。 |
| P4 | Developer/AI | 6–10日 | SSH/tmux/toolchains、Node24 preset、Claude Code E2E、MCP child process。 |
| P5 | Root backend | 5–8日 | libsu、private mount namespace、chroot、cleanup、diagnostics。 |
| P6 | Mac-like UX | 8–12日 | tabs/split/search/theme/font/URL detection/large-screen adaptive。 |
| P7 | Hardening | 8–12日 | 16KB、OEM test、fuzz/unit/E2E、backup/update、license/SBOM、release pipeline。 |

最初の公開可能MVPはP0〜P3。AI Coding Terminalとしての完成判定はP4通過。RootはP5で後付けする。

## 15.1 P0で絶対に確認すること

• Android 10 / 12 / 14 / 16 でtarget28 Fullのapp-private executableが起動できる。

• PRoot配下でbash → python → subprocess、node → npm → child processのnested execが動く。

• PTYでCtrl+C / Ctrl+Z / resize / EOFが正しく伝播する。

• target36 ExecBrokerでapp-private glibc ELFを起動できるかを判定。成功してもnested exec・shebang・dynamic linkerまで通ること。

• Samsung Android 16実機でPRoot performance regressionを計測。rootfs展開/apt/npm buildのベンチを記録する。[R18-issue]

# 16. テスト計画と互換性マトリクス

## 16.1 必須端末 / OS matrix

| OS | 環境 | 主な検証 |
| --- | --- | --- |
| API29 / Android10 | arm64実機 or emulator | Full legacy baseline、storage、clipboard、PTY |
| API31 / Android12 | arm64実機 | phantom process、FGS、node/npm並列 |
| API33 / Android13 | 実機 | notification permission、clipboard UX |
| API35 / Android15 | 16KB emulator + 実機 | 16KB native、minimum target behavior |
| API36 / Android16 | Pixel系実機 | edge-to-edge、large screen、FGS、PRoot |
| API36 / Android16 | Samsung実機 | PRoot性能/OEM差。必須OEM gate。 |
| API37 lane | emulator（利用可能時） | next API regression。release blockingではない。 |

## 16.2 Unit / native tests

• ANSI/OSC/SGR parser regression suite（vendor upstream test + 自前ケース）。

• Unicode: CJK, emoji, combining, wide char, Nerd Font glyph width。

• PTY native: spawn/read/write/resize/signal/wait/invalid fd。

• Session state machine: CREATED→STARTING→RUNNING→EXITED/FAILED。

• Rootfs tar extractor: traversal, symlink escape, corrupt zstd, bad signature。

• SAF sync: add/edit/delete/conflict/large file/interrupted copy。

• Bridge protocol: malformed length, oversized payload, wrong peer UID, path traversal。

## 16.3 E2E command suite

set -e
git --version
ssh -V
python3 --version
python3 -c 'import subprocess; subprocess.check_call(["/bin/echo","ok"])'
node --version
npm --version
npx --yes vite --version
gcc --version || clang --version
cmake --version
tmux -V

# fixture project
git clone <fixture> ~/Projects/fixture
cd ~/Projects/fixture
npm ci
npm run build
python3 -m venv .venv

## 16.4 Performance budgets

| 指標 | 目標 | Fail時 |
| --- | --- | --- |
| Cold app launch | < 1.5s（terminal無し） | Compose/DB初期化をlazy化 |
| New Android shell | < 500ms | PTY/JNI tracing |
| New Debian shell | < 1.5s（rootfs ready） | PRoot args / zsh init削減 |
| Terminal input echo | p95 < 50ms | render batch / I/O channel調整 |
| Scroll 10k lines | 60fps目標 / jank最小 | terminal renderer profiling |
| RootFS install | 端末依存、進捗が停止しない | streaming extract / zstd tuning |
| Idle service | CPU≈0%、wake lock無し | poll loop/flowを修正 |

# 17. リスクと技術判断ゲート

| ID | 内容 | 重大度 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| RISK-01 | target36で任意ELF実行不可 | Critical | P0でExecBrokerを試す。失敗ならFullはtarget28を継続し、modernをexperimentalのまま分離。 |
| RISK-02 | Play policyとapt/CLIの衝突 | Critical | FullをPlayへ出さない。app-remoteを別moduleにする。 |
| RISK-03 | PRoot性能 / Android16 OEM差 | High | Samsung/Pixel実測。重いbuildはroot backend/remote SSHを代替として案内。 |
| RISK-04 | phantom process kill | High | ProcessSupervisor、warning、session数制御、tmux推奨。ただしOS killを完全回避しない。 |
| RISK-05 | SAFとPOSIX semanticsの不一致 | High | mirror/sync。direct content URI mountをMVPから外す。 |
| RISK-06 | Claude Code更新で互換性崩壊 | Medium | nightly compatibility testではなく、release時のmanual/E2E matrix。アプリ本体と疎結合。 |
| RISK-07 | 16KB native不整合 | High | CIでELF alignmentチェック。vendor native libsを再ビルド。 |
| RISK-08 | root mount leak | Critical | private mount namespaceが作れない端末ではchroot backendを無効化。 |
| RISK-09 | ライセンス混入 | High | Termux vendor範囲をApache subsetに限定。PRoot GPL executableはsource/noticeを分離して提供。 |
| RISK-10 | RootFS supply chain | High | signed manifest + SHA256 + staged extraction + SBOM。 |

## 17.1 Go / No-Goゲート

1. Gate A — P0: target28 FullでDebian nested execが通らなければ、PRoot/packagingを先に修正しUI開発を拡大しない。

2. Gate B — P2: npx viteが実機で動くまでClaude Code対応へ進まない。

3. Gate C — Modern: target36 ExecBrokerがAndroid 10/12/15/16 + Pixel/Samsung + 16KBで通るまでFull本命へ昇格しない。

4. Gate D — Root: private mount namespaceが確認できない端末にはRoot Debianボタンを出さない。

5. Gate E — Release: secret redaction / license inventory / rootfs signature / 16KB / process stressが全てpassするまで公開しない。

# 18. 主要API・設定例

## 18.1 Session model

data class SessionSpec(
    val id: String,
    val mode: SessionMode,
    val title: String,
    val cwd: String?,
    val env: Map<String, String>,
    val command: List<String>
)

data class SessionRuntime(
    val spec: SessionSpec,
    val state: StateFlow<SessionState>,
    val process: ProcessHandle?,
    val pty: PtyHandle?,
    val createdAt: Instant
)

## 18.2 TerminalService manifest（modern app概念例）

<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_SPECIAL_USE" />

<service
    android:name=".service.TerminalService"
    android:exported="false"
    android:foregroundServiceType="specialUse">
    <property
        android:name="android.app.PROPERTY_SPECIAL_USE_FGS_SUBTYPE"
        android:value="User-visible interactive terminal sessions and child processes" />
</service>

## 18.3 Gradle baseline

// modern app
android {
    namespace = "..."
    compileSdk = 36
    defaultConfig {
        minSdk = 29
        targetSdk = 36
    }
    ndkVersion = "28.2.13676358"
}

// legacy Full app
// minSdk = 28, targetSdk = 28, compileSdk = 36

AGP 9.3.x / Gradle 9.5.0 / JDK17をpinし、version catalogとGradle wrapperをrepositoryへcommitする。[R14]

## 18.4 Diagnostics schema

CompatibilityReport
- androidApi / manufacturer / model / abi / pageSize
- appTargetSdk / buildVariant
- pty: PASS|FAIL
- appDataExec: PASS|FAIL
- proot: PASS|FAIL + version
- debian: PASS|FAIL + version
- nestedExec: PASS|FAIL
- node/npm: versions
- processCount: observed
- root: su / mountNamespace / bind / chroot
- storage: SAF grants / mirror health
- bridge: socket / clipboard availability

診断レポートのexportではpath・username・command history・tokenを自動redactする。

# 19. 参考資料（2026-09調査）

[R1] Google Play target API level requirement — 2026-08-31から新規/更新はAndroid 16 (API 36)+ — https://developer.android.com/google/play/requirements/target-sdk

[R2] Android 10 behavior changes — writable app homeからのexecve制約 — https://developer.android.com/about/versions/10/behavior-changes-10

[R3] Google Play Device and Network Abuse — Google Play外からのexecutable code取得制限 — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16559646

[R4] Android 16 KB page size support — https://developer.android.com/guide/practices/page-sizes

[R5] Foreground service types — specialUse — https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/service-types

[R6] Android 16 target behavior changes — https://developer.android.com/about/versions/16/behavior-changes-16

[R7] Storage Access Framework / document tree restrictions — https://developer.android.com/training/data-storage/shared/documents-files

[R8] Termux app README — Android 12+ phantom process warning — https://github.com/termux/termux-app

[R9] Termux execution environment — app data file execute restrictions / system_linker_exec — https://github.com/termux/termux-packages/wiki/Termux-execution-environment

[R10] Termux LICENSE — terminal-view / terminal-emulator Apache-2.0 exception — https://github.com/termux/termux-app/blob/master/LICENSE.md

[R11] Debian Releases — Debian 13.7 trixie stable — https://www.debian.org/releases/

[R12] Node.js releases — v24 LTS / v26 Current — https://nodejs.org/en/about/previous-releases

[R13] Claude Code setup — https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/getting-started

[R14] Android Gradle Plugin 9.3 release notes — https://developer.android.com/build/releases/agp-9-3-0-release-notes

[R15] Kotlin releases — 2.4.20 latest as of 2026-09 — https://kotlinlang.org/docs/releases.html

[R16] Jetpack Compose BOM — https://developer.android.com/develop/ui/compose/bom

[R17] libsu — https://github.com/topjohnwu/libsu

[R18] termux/proot-distro — limitations / Android-specific operational issues — https://github.com/termux/proot-distro

[R19] Android 15 all-app changes — minimum installable target API 24 — https://developer.android.com/about/versions/15/behavior-changes-all

[R20] Secure clipboard handling — https://developer.android.com/privacy-and-security/risks/secure-clipboard-handling

## 19.1 元設計書から引き継ぐもの

元設計書の「Android shellを主環境にしない」「PTYベース」「root/non-rootを別backend」「UIとprocess lifetimeを分離」「PlayをMVP前提にしない」という5判断は、本計画でも維持する。変更したのは、それらを2026年9月の制約に合わせてビルド分離・実行方式ゲート・SAF mirror方式・Claude native installer等まで具体化した点である。

## 19.2 最終実装優先順位

01  target28 Full: PTY + /system/bin/sh
02  Terminal emulator vendor + Compose adapter
03  RootFS installer + Debian 13.7
04  PRoot nested exec + apt
05  git / python / Node24 / npm / npx vite
06  TerminalService + ProcessSupervisor
07  Storage mirror + Android bridge
08  SSH / tmux / compiler toolchain
09  Claude Code + MCP E2E
10  tabs / split / search / themes
11  root chroot backend
12  target36 ExecBroker qualification
13  backup / update / security / licenses / release hardening
14  optional app-remote Play edition

この順序なら「見た目は完成したがLinux実行基盤が成立しない」という最悪の失敗を避けられる。まず実行・PTY・PRootを実機で通し、その上にUXを積む。

Document status: Implementation plan v1.0 / Research cutoff: 2026-09-29. External policies and third-party CLI behavior can change; release前にR1–R20を再確認する。